Nama 	: Muhamad Arip Purnama

NIM 	: 2507075

Mata Kuliah 		:  Prak Analisis Dan Perancangan System Informasi

STAKEHOLDER ANALYSIS DAN POWER–INTEREST GRID
SISTEM INFORMASI KLINIK

Implementasi Sistem Informasi Klinik pada Klinik Sehat Bersama.

# 1. Identifikasi Stakeholder

Berdasarkan studi kasus, terdapat beberapa pihak yang terlibat atau terdampak oleh proyek Sistem Informasi Klinik Terintegrasi. Berikut stakeholder utama beserta kepentingannya.

| Stakeholder | Peran/Kepentingan |
| --- | --- |
| Pemilik Klinik | Penentu utama arah bisnis dan keputusan proyek. Sangat berkepentingan karena sistem diharapkan meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pengembangan bisnis. |
| Kepala Klinik | Memimpin proyek dan membutuhkan sistem terintegrasi untuk operasional serta pengambilan keputusan. |
| Divisi IT | Bertanggung jawab atas implementasi, keamanan, integrasi, dan pemeliharaan sistem. |
| Vendor Pengembang | Berperan langsung dalam membangun dan menyesuaikan sistem. Pengaruh teknisnya tinggi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada pihak klinik. |
| Dokter | Pengguna utama sistem rekam medis dan hasil pemeriksaan. Sangat berkepentingan agar akses data pasien cepat dan akurat. |
| Apoteker | Membutuhkan informasi resep yang akurat dan stok obat yang selalu diperbarui sehingga sangat bergantung pada sistem. |
| Petugas Pendaftaran | Menggunakan sistem secara langsung untuk mempercepat pendaftaran dan mengurangi antrean pasien. |
| Pasien | Sebagai penerima layanan, pasien menginginkan proses yang lebih cepat dan informasi yang akurat. Namun pengaruh langsung terhadap keputusan proyek relatif rendah. |

# 2. Analisis Strategi Komunikasi

| Stakeholder | Power | Interest | Strategi Komunikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Pemilik Klinik | 5 | 5 | Libatkan dalam keputusan strategis, laporan perkembangan, dan evaluasi hasil proyek. |
| Kepala Klinik | 5 | 5 | Koordinasi intensif, rapat rutin, monitoring progres, dan laporan masalah secara cepat. |
| Divisi IT | 5 | 5 | Koordinasi teknis intensif, pengujian, monitoring keamanan, dan evaluasi sistem secara berkala. |
| Vendor Pengembang | 4 | 4 | Komunikasi teknis rutin, target pekerjaan yang jelas, monitoring timeline, dan evaluasi hasil pengembangan. |
| Dokter | 3 | 5 | Pelatihan, uji coba sistem, pengumpulan feedback, dan pendampingan saat awal penggunaan. |
| Apoteker | 3 | 5 | Uji coba modul obat, pelatihan, komunikasi rutin, dan pengecekan akurasi data resep serta stok. |
| Petugas Pendaftaran | 2 | 4 | Pelatihan, simulasi alur pendaftaran, serta pengumpulan feedback mengenai kemudahan penggunaan. |
| Pasien | 1 | 4 | Berikan informasi perubahan layanan, sediakan bantuan saat adaptasi, dan kumpulkan masukan pengguna. |